VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE MERCADO

Proyecto de Plataforma Web XR Estética · Sección 2.4 del Acuerdo de Compromiso A+S

Datos generales del proyecto

| Asignatura | Docente / PM | Socio comunitario | Fecha estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería de Software INFB8072 | Carolina Martínez Valenzuela | Xaviera Ramírez · XR Estética | Junio 2026 |

A)  Costo de mano de obra (estimación de horas)

Base de cálculo: 5 desarrolladores × 8 semanas × 32 hrs/semana (dedicación académica efectiva) = 1.280 hrs brutas. Se aplican 900 hrs netas estimadas de desarrollo real, considerando reuniones, revisiones y capacitación. Tarifas de mercado vigentes en Chile 2026 para células de desarrollo de este perfil.

| Rol / Perfil de mercado | Hrs | Tarifa/hr CLP | Subtotal CLP | Módulo principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 × Desarrollador Fullstack Jr.–Mid WordPress, WooCommerce, PHP 8.2, JS ES2022, Tailwind CSS | 640 | $28.000 | $17.920.000 | E-commerce, Agendamiento, B2B, UX |
| Diseño UI/UX (rol incluido en equipo) Wireframes, prototipos, responsivo, portafolio antes/después | 80 | $34.000 | $2.720.000 | Contenido y UX |
| QA & Testing (rol incluido en equipo) Pruebas funcionales, regresión, compatibilidad móvil/desktop | 60 | $25.000 | $1.500.000 | Todos los módulos |
| 1 × PM / Consultor Senior (docente supervisora) Supervisión técnica, gestión de alcance, revisión de entregables, reuniones con socio comunitario | 48 | $75.000 | $3.600.000 | Gestión y traspaso |
| Integración pasarela Webpay / MercadoPago SDK v3 Configuración, pruebas sandbox, certificación en entorno real | 24 | $40.000 | $960.000 | E-commerce |
| Configuración seguridad y rendimiento Wordfence, WP Rocket, UpdraftPlus, hardening WordPress | 16 | $35.000 | $560.000 | Infraestructura |
| Instagram Graph API + CRM básico WordPress Feed nativo, formulario cotización B2B, panel unificado de administración | 20 | $38.000 | $760.000 | B2B y Contenido |
| Capacitación y manual de traspaso de activos digitales Sesiones con propietaria, documentación de credenciales y CMS | 12 | $50.000 | $600.000 | Gestión y traspaso |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | 900 hrs | — | $28.620.000 | — |

B)  Costos de infraestructura y licencias (inversión inicial, año 1)

| Ítem | Detalle | Valor referencia | Costo estimado CLP |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencia Amelia Pro — plan Standard (anual) 1 dominio, pasarelas múltiples (WooCommerce, Stripe), pago anticipado, REST API, recordatorios automáticos | wpamelia.com | USD $89/año | $80.280 |
| Hosting profesional WordPress anual PHP 8.2+, MySQL 8.0, NVMe SSD, SSL Let's Encrypt incluido, cPanel, soporte 24/7 (ej: DCH.cl / HostChile) | Plan Premium WP | Mercado CL | $79.990 |
| Dominio .cl anual Registro NIC Chile, titularidad exclusiva del socio comunitario | 1 año | Mercado CL | $9.950 |
| WP Rocket — caché y rendimiento (anual) Licencia single-site, compresión, lazy load, CDN-ready | wp-rocket.me | USD $59/año | $53.220 |
| UpdraftPlus Premium — backups (anual) Personal plan, 1 sitio, restauración con un clic, almacenamiento externo | updraftplus.com | USD $42/año | $37.880 |
| Wordfence Security (firewall y escaneo) Versión gratuita suficiente para este alcance (licencia premium: USD $99/año si se requiere) | wordfence.com | USD $0 | $0 |
| SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAS | — | — | $261.320 |

C)  Resumen ejecutivo — Costo comercial de mercado

| Concepto | Monto CLP |
| --- | --- |
| Mano de obra total (900 horas estimadas) | $28.620.000 |
| Infraestructura y licencias (año 1) | $261.320 |
| Margen de gestión de proyecto y overhead de agencia (15%) | $4.332.198 |
| COSTO COMERCIAL TOTAL ESTIMADO DE MERCADO — Año 2026 | $33.213.518 CLP |

Texto para la sección 2.4 del Acuerdo de Compromiso A+S  (copiar y pegar directamente)

El presente servicio, desarrollado en el marco de la asignatura Ingeniería de Software (INFB8072) de la Universidad Tecnológica Metropolitana bajo la metodología de Aprendizaje más Servicio (A+S), tiene un valor de referencia comercial estimado en $33.213.518 (treinta y tres millones doscientos trece mil quinientos dieciocho pesos) en el mercado chileno de desarrollo web durante el año 2026. Dicha estimación corresponde a la contratación equivalente de un equipo de cinco (5) desarrolladores fullstack, un (1) consultor/PM senior y los costos de infraestructura y licencias asociados (hosting profesional, plugin de reservas Amelia Pro, dominio .cl, plugins de caché y respaldo), calculados sobre un total aproximado de 900 horas de trabajo y tarifas vigentes en el mercado nacional para perfiles de este tipo ($25.000–$75.000 CLP/hora según nivel y rol). Este valor es únicamente de referencia y tiene por objeto transparentar el alcance técnico y económico del proyecto ante el socio comunitario. El costo real para la organización, institución, empresa y/o persona que recibe el servicio es de $0 (cero pesos), ya que la iniciativa se enmarca en una actividad académica sin vínculo comercial ni contractual entre la universidad y el socio comunitario, conforme a lo establecido en el punto 4.1 del presente acuerdo.

Notas metodológicas y fuentes

Tarifas de mano de obra basadas en rangos de mercado chileno 2026: desarrollador fullstack junior–mid $25.000–$35.000 CLP/hr; UI/UX $30.000–$40.000 CLP/hr; PM/consultor senior $60.000–$90.000 CLP/hr (fuentes: LX3.ai, AltaHosting.cl, Cronoshare.cl, Vita Wallet, Freelancermap.com — consultadas junio 2026). Horas estimadas para 5 desarrolladores en 8 semanas a dedicación académica efectiva (~32 hrs/sem/persona para el proyecto). Tipo de cambio utilizado: USD 1 = CLP $902 (13 de junio de 2026, fuente: DolarOnline.cl / Wise). Licencia Amelia Pro Standard: USD $89/año (wpamelia.com, verificado mayo 2026). Margen de overhead del 15% refleja costos de coordinación, comunicaciones y gestión típicos de una agencia digital PYME. WooCommerce, WordPress, Wordfence y SSL Let's Encrypt son software de código abierto sin costo de licencia. Este presupuesto es una valorización referencial académica y no constituye cotización comercial formal.

El presente servicio, desarrollado en el marco de la asignatura Ingeniería de Software (INFB8072) de la Universidad Tecnológica Metropolitana bajo la metodología de Aprendizaje más Servicio (A+S), tiene un valor de referencia comercial estimado en $33.213.518 (treinta y tres millones doscientos trece mil quinientos dieciocho pesos) en el mercado chileno de desarrollo web durante el año 2026. Dicha estimación corresponde a la contratación equivalente de un equipo de cinco (5) desarrolladores fullstack, un (1) consultor/PM senior y los costos de infraestructura y licencias asociados (hosting profesional, plugin de reservas Amelia Pro, dominio .cl, plugins de caché y respaldo), calculados sobre un total aproximado de 900 horas de trabajo y tarifas vigentes en el mercado nacional para perfiles de este tipo ($25.000–$75.000 CLP/hora según nivel y rol). Este valor es únicamente de referencia y tiene por objeto transparentar el alcance técnico y económico del proyecto ante el socio comunitario. El costo real para la organización, institución, empresa y/o persona que recibe el servicio es de $0 (cero pesos), ya que la iniciativa se enmarca en una actividad académica sin vínculo comercial ni contractual entre la universidad y el socio comunitario, conforme a lo establecido en el punto 4.1 del presente acuerdo.